**Limbažu novada PAŠVALDĪBA**

**Alojas apvienības pārvalde**

Reģ. Nr. 40900040462; Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064;

E-pasts aloja@limbazunovads.lv; tālrunis 28633673

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ**

 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvalde uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujā **“****Palīgēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana pēc adreses Jūras iela 13, Alojā, Limbažu novadā”**.

* Līguma izpildes termiņš – **divu (2) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža**.
* Līguma izpildes vieta – Alojas apvienības teritorija.
* Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
* Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
* Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

**Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2025. gada 10.martam plkst. 10:00.**

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064, vai Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, Lielā ielā 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas apvienības pārvaldei, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064, vai Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centram, Lielā ielā 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (aloja@limbazunovads.lv; staicele@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (aloja@limbazunovads.lv; staicele@limbazunovads.lv);
5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām;
6. Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā –  Iveta Pēkšēna, tel. 26670718, e-pasts: iveta.peksena@limbazunovads.lv .

**Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.**

**Pielikumā:**

1. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lpp.

2. Tehniskā specifikācija uz 4 lpp.

3. Piedāvājuma veidlapa un finanšu piedāvājums uz 2 lpp.

4. Objekta apsekošanas akts uz 1 lpp.

5. Tāme Excel formātā.

**Pielikums Nr.1**

Cenu aptauja “**Palīgēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana pēc adreses Jūras iela 13, Alojā, Limbažu novadā**”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2025.

**Pielikums Nr.2**

Cenu aptauja “**Palīgēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana pēc adreses Jūras iela 13, Alojā, Limbažu novadā**”

**Tehniskā specifikācija**

**1. Termiņi.**

1.1. Līguma izpildes termiņš (objekta nodošana ar darbu izpildes aktu) – **2 (divu) mēnešu laikā** no līguma noslēgšanas dienas.

**2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte.**

2.1. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam.

2.2. Neatbilstības gadījumā jāveic operatīvi pasākumi noteiktā kvalitātes līmeņa nodrošināšanai. Ja paveikto darbu kvalitāte neatbilst prasībām, Pasūtītājs attiecīgo darbu pieņem, kad Pretendents veicis papildus pasākumus un panācis šī darba kvalitātes atbilstību Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt Pretendenta kvalitātes nodrošinājuma plāna izpildi.

2.3. Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, līdzvērtīgu būvniecības materiālu, pielietošanu, kas nav paredzēti shēmā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.4. Darbu apjomi tiek apmaksāti saskaņā ar apjomu saskaņotiem aprēķiniem.

2.5. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

2.6. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).

2.7. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

**3.Darbu izpilde.**

3.1. Būvniecības laikā darba zonu norobežot.

3.2. Pretendents atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

3.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.4. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Pretendenta līgumsummas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.

3.5. Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 4 (četru) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.6. Ja būvniecības procesā tiek bojāta kāda no esošajām inženierkomunikācijām, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža.

3.7. Objektu apsardze un materiālu uzglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

3.8. Nedrīkst būt nepamatoti darba pārtraukumi, kur katra nepamatota darba pārtraukuma diena tiek pielīdzināta kavējuma dienai un no tā izrietošām sekām saskaņā ar līguma termiņa kavējuma soda naudu.

3.9. Pretendents ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai.

3.10. Garantijas laiks veiktajiem darbiem un materiāliem divi gadi.

3.11. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi objekta pilnīgai nodošanai.

* 1. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
	2. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekti un jāpārbauda Pasūtītāja doto apjomu un izstrādājumu izmēru atbilstību dabā. Pretendentam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā visas materiālu, darba un mehānismu izmaksas durvju montāžai un ailes apdarei. Pretendentam jāparedz un savā piedāvājumā jāiekļauj arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajās specifikācijās un finanšu piedāvājuma formā, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajās specifikācijās definētās prasības. Finanšu piedāvājums jānoformē, ievērojot Cenu aptaujas noteikumu prasības, neskaidrības gadījumos vērsties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, kura sniegs paskaidrojumus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * **Palīgēkas jumta seguma nomaiņa**
 |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | Mērvienība | Daudzums |
|  |
|  | **Palīgēkas jumta seguma nomaiņa** |   |   |  |
| 1 | Kaimiņa ēkas jumta nosegšana ar OSB3 b-15 plāksnēm uz būvniecības periodu | m2 | 30,00 |  |
| 2 | Vecā jumta seguma azbestcementa lokšņu, latojuma un dažāda jumta elementu demontāža un būvgružu utilizācija | m2 | 218,92 |  |
| 3 | Azbestcementa lokšņu utilizācija | t | 2,43 |  |
| 4 | Vecās noteksistēmas demontāža un būvgružu utilizācija | m | 50,00 |  |
| 5 | Gala frantona dēļa apdares demontāža un būvgružu utilizācija | m2 | 20,25 |  |
| 6 | Gala frantona azbestcementa lokšņu un gāzbetona demontāža un būvgružu utilizācija | m2 | 20,25 |  |
| 7 | Bojāto koka spāru protezēšana un pastiprināšana ar zāģmateriālu un stiprināšana ar montāža koka skrūvēm un vītņu stieņiem. Spāru galus atjaunot pēc esošo spāru profila | kpl | 10,00 |  |
| 8 | Esošā bojātā koka krēsla atjaunošanas uzstādot jaunas koka brusas atgāžņos 150x150x6500, savienojumus iekaļot esošajās vietās | gb | 4,00 |  |
| 9 | Esošo spāru līmeņošana un pastiprināšana ar kalibrētiem koka dēļiem 95x45mm, C24 kokmateriāls, līmeņots uz finiera starplikām s.300mm, līmeņojuma vietās stiprināts ar koka skrūvēm 2gb d-8mm, l-180mm | m2 | 218,92 |  |
| 10 | C24 kokmateriāls 95x45mm | m3 | 0,80 |  |
| 11 | Koka skrūves d-8mm; l-180mm | gb | 960,00 |  |
| 12 | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |  |
| 13 | Jumta krēslu pastiprināšana ar papildus statņiem 150x150x1000mm | gb | 20,00 |  |
| 14 | C24 kokmateriāls 150x150mm | m3 | 0,45 |  |
| 15 | Koka skrūves d-8mm; l-80mm | gb | 800,00 |  |
| 16 | Būvkalumu leņķi 100x100x100x2 | gb | 80,00 |  |
| 17 | Antikondensāta plēves montāža | m2 | 218,92 |  |
| 18 | Antikondensāta membrāna JUTACON 150 (75m2 ) | m2 | 251,76 |  |
| 19 | Antiseptētas koka latas 25x50mm | m3 | 0,18 |  |
| 20 | Dzegas, karnīzes, vējdēļa dēļu klāja atjaunošana un spāru galu krāsošana, dēļi montēti uz esošām spārēm | m2 | 47,74 |  |
| 21 | Apdares dēļi 115x18mm | m2 | 54,91 |  |
| 22 | Jumta latojuma (dēļu klāja) ar soli 300mm montāža un līmeņošana | m2 | 218,92 |  |
| 23 | Antiseptēts kokmateriāls 30x100mm | m3 | 2,85 |  |
| 24 | Jumta seguma montāža | m2 | 218,92 |  |
| 25 | Jumtu Profils LUXOR 0.5mm RR 29 vai ekvivalentsJumta materiāla krāsojumam jābūt vienādam ar Alojas administrācijas ēkas Jūras ielā 13, Alojā jumtu  | m2 | 240,81 |  |
| 26 | Montāžas materiāli | kpl | 1,00 |  |
| 27 | Jumta detaļu montāža RR 29 | m | 77,00 |  |
| 28 | Kore RR29 | m | 17,00 |  |
| 29 | Vējdēlis RR29 | m | 26,00 |  |
| 30 | Karnīze RR29 | m | 34,00 |  |
| 31 | Atloks pie sienas RR29 | m | 19,00 |  |
| 32 | Lietus ūdens noteksistēmas montāža RR 29 | m  | 50,00 |  |
| 33 | Tekne 3m, 125 mm | m | 34,00 |  |
| 34 | Teknes āķis garais 125mm | gab | 28,00 |  |
| 35 | Piltuve 125/100mm | gab | 4,00 |  |
| 36 | Notekas līkums 100mm | gab | 4,00 |  |
| 37 | Noteka 1,25m, 100mm | m | 16,00 |  |
| 38 | Notekas stiprinājums ar skrūvi  | gab | 16,00 |  |
| 39 | Montāžas materiāli | kpl | 1,00 |  |
| 40 | Ēkas gala frontonu apdare ar krāsotiem ēvelētiem apdares dēļiem trīnītī | m2 | 40,00 |  |
| 41 | krāsoti apdares dēļi 140x20mm | m2 | 44,00 |  |
| 42 | Krāsots skārda lāsenos | m | 19,00 |  |
| 43 | Montāžas materiāli | kpl | 1,00 |  |
| 44 | Sastatnes | m2 | 136,00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **\* Palīgēkas bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | Mērvienība | Daudzums |
|  |
|  | **Palīgēkas bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana** |   |   |  |
| 1 | Bēniņu tīrīšana no smilts sloga un EPS putām | m2 | 92,00 |  |
| 2 | Būvgružu utilizācija | m3 | 22 |  |
| 3 | Bojāto dēļu klāja demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 15 |  |
| 4 | Jaunu zēmerētu dēļu b-40mm montāža | m2 | 15 |  |
| 5 | Bēniņu lūkas izveide no zēmerētiem dēļiem | kpl | 1 |  |

**Tehniskā specifikācija sastādīta 03.03.2025.**

**Pielikums Nr.3**

Cenu aptauja “**Palīgēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana pēc adreses Jūras iela 13, Alojā, Limbažu novadā**”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. Nr.\_\_\_\_\_\_**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Būvkomersanta reģ. Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.** |  |

 Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Summa kopā, EUR bez PVN |
| 1. | Palīgēkas jumta seguma nomaiņa |  |
| 2. | Palīgēkas bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana |  |
| **PVN 21 %** *(aizpilda ja uzņēmums ir PVN maksātājs)* |  |
| **Summa kopā EUR ar PVN***(aizpilda ja uzņēmums ir PVN maksātājs)* |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši darba uzdevumā norādītajiem, pielikumiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

**Pielikums Nr.4**

Cenu aptauja “***Palīgēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana pēc adreses Jūras iela 13, Alojā, Limbažu novadā***”

***OBJEKTA APSEKOSANAS AKTS***

Apsekošanas dati

Apsekošanas datums

Pretendents:

|  |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |
| Pārstāvja amats, vārds, uzvārds |  |
| Kontaktinformācijā (tālrunis, fakss, e-pasts) |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņa ar cenu aptaujas Cenu aptauja “***Palīgēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu grīdas labošana, būvgružu tīrīšana pēc adreses Jūras iela 13, Alojā, Limbažu novadā***” uzaicinājuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
|  |  |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
|  |  |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)