Pielikums

Limbažu novada domes

24.03.2016. sēdes lēmumam

(protokols Nr.6, 46.§)

Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam investīciju plāns 2016.-2017.gadam

| Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Projekta nosaukums | Teritorija | Plānotās izmaksas, EUR | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Finansēšanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sociālā aprūpes centra - pansionāta "Pērle" ēku uzlabojumu nodrošināšana | Katvaru pagasts | 1405 | Veikta sniega barjeru uzstādīšana, ēkas durvju nomaiņa | 2016. | P | Pansionāts "Pērle" |  |
| 5 | Tūrisma takas Katvaru ezers- Puikule (Limbažu novada robežās) izveide | Katvaru pagasts | 30 000 | Pamestās dzelzceļa līnijas attīrīšana no aizauguma, gulšņiem, teritorijas līdzināšana un planēšana, info stendu un norādes zīmju uzstādīšana | 2016.-2017. | P, F | Limbažu novada TIC, | Sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju, projekta ideja iesniegta Igaunijas- Latvijas pārrobežu programmas projektu uzsaukumā |
| 3 | Sporta laukuma izbūve Katvaru pagastā | Katvaru pagasts | 3740 | Veikta sporta laukuma izbūve vasaras un ziemas sportam (hokeja/basketbola laukuma izbūve) | 2016. | P | Katvaru pagasta pārvalde |  |
| 1 | Pociema kultūras grīdas atjaunošana | Katvaru pagasts | 1789 | Veikta zāles grīdas atjaunošana | 2016. | P | Pociema kultūras nams |  |
| 1 | Brīvdabas estrādes izveide Pociemā | Katvaru pagasts | 1135 | Veikta būvprojekta izstrāde | 2016. | P | Katvaru pagasta pārvalde |  |
| 7 | Lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošana Katvaru pagastā | Katvaru pagasts | 1599 | Veikta lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošana | 2016. | P | Katvaru pagasta pārvalde |  |
| 1 | Estrādes izveide Limbažu pilsdrupās | Limbaži | 20000 | Veikta būvprojekta izstrāde, brīvdabas estrādes izbūve Limbažu pilsdrupās | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 3 | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina būvniecība, Jaunatnes ielā 4a, Limbažos | Limbaži | 3000000 | Veikta peldbaseina celtniecība | 2016.-2017. | P | Izpilddirektora vietnieks | 2015.gadā uzsākta projekta realizācija - būvprojekta aktualizācija, iepirkuma procedūra. 2016.g.būvniecības uzsākšanai paredzēti EUR 550000. |
| 5 | Zemes planēšana un galveno celiņu izbūve Jūras ielas projektējamo kapu daļā | Limbaži | 2000 | Veikta Zemes planēšana un galveno celiņu izbūve Jūras ielas projektējamo kapu daļā | 2016.-2017. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa | 2015.g. veikta projektējamo kapu vietu uzmērīšana, sadalīšana sektoros. Planēšanas darbi ir veikti. |
| 4 | NĪ apsaimniekošanas nodaļas un muzeja garāžu/noliktavu jumta remonts | Limbaži | 3218 | NĪ apsaimniekošanas nodaļas un muzeja garāžu/noliktavu jumta remonts Vecās Sārmes ielā | 2016.-2017. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 4 | Pieejas uzlabošana Baumaņu Kārļa laukuma 1 ēkai | Limbaži | 13071 | Veikta projektēšana Baumaņu Kārļa laukuma 1 ēkas apkārtnes bruģēšanai un 3 gab. kāpņu būvniecībai | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa | 2014.g. veikti nelieli kāpņu uzlabošanas darbi |
| 6, 7 | Būvprojekta izstrāde un energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības biroju ēkai Cēsu ielā 22 | Limbaži | 42000 | Veikti ēkas fasādes un iekštelpu remontdarbi | 2017. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 6, 7 | Mākslas skolas izveide ēkā Jūras ielā 27 | Limbaži | 605000 | Veikta būvprojekta izstrāde un ēkas (726,8m2) rekonstrukcija | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa | 2015.g.veikta būvprojekta izstrāde |
| 3 | Hokeja laukuma rekonstrukcija | Limbaži | 20000 | Veikta hokeja laukuma seguma atjaunošana, bortu uzstādīšana | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa | 2015.g.pabeigta 1.kārta. Uzklāts jauns asfaltbetona segums. 38 091, 77 EUR. 2016.g. tiks īstenota slidotavas izbūves būvdarbu 2.kārta -uzstādīti borti un labiekārtota slidotavai pieguļošā teritorija. |
| 1 | Limbažu k/n darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbaži | 20637 | Veikta aprīkojuma (dators, skaņas, mūzikas instrumentu, video u.c.), tērpu kolektīviem iegāde un tērpu glabātuves remonts | 2016. | P | Limbažu kultūras nams |  |
| 1 | Limbažu k/n telpu remonts | Limbaži | 150000 | Veikti mazās zāles, 1., 2.un 3.stāva telpu remontdarbi | 2017. | P | Limbažu kultūras nams |  |
| 1 | Limbažu 1.PII "Buratīno" bērnu rotaļu laukuma rotaļceltņu iegāde | Limbaži | 7500 | Veikta Limbažu 1.PII "Buratīno" bērnu rotaļu laukuma rotaļceltņu iegāde un uzstādīšana | 2016. | P | Limbažu 1.PII |  |
| 5 | Donaviņas gājēju tiltiņa rekonstrukcija | Limbaži | 8000 | Veikta būvprojekta izstrāde | 2016. | P | PA ALDA |  |

| 3 | Āra tenisa galda iegāde | Limbaži | 756 | Veikta āra tenisa galda iegāde un uzstādīšana Limbažu peldētavā | 2016. | P | PA ALDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 7 | Būvprojekta izstrāde un energoefektivitātes uzlabošana Limbažu sporta hallei | Limbaži | 320000 | Veikta būvprojekta izstrāde un ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2016.-2017. | P, F | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 3 | Limbažu pilsētas maza izmēra futbola laukuma labiekārtošana | Limbaži | 20000 | Veikta futbola laukuma pamatnes ierīkošana | 2016. | P | OC Limbaži |  |
| 1 | Burtnieku ielas 11 jumta rekonstrukcija | Limbaži | 20000 | Limbažu muzeja krājuma kolekciju glabātuves jumta konstrukciju un seguma nomaiņa ar polimērdakstiņiem Burtnieku ielā 11 | 2016. | P | Limbažu muzejs |  |
| 1 | Limbažu 3.vidusskolas ēdnīcas bloka remonts | Limbaži | 35000 | Veikts remonts skolas ēdamzālē un roku mazgāšanas telpā | 2016. | P | Limbažu 3.vsk. |  |
| 1 | Skvēra Limbažos, Jaunā un Zāles ielas krustojumā labiekārtošana | Limbaži | 14000 | Labiekārtota teritorija (apm. 690 m2), ierīkota strūklaka, atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem un senioriem, puķu dobes, apgaismojuma risinājumi | 2016.-2017. | P, C | Limbažu novada TIC, | Paredzēts piesaistīt nevalstiskās organizācijas, 2016.g.no pašvaldības EUR 4000 |
| 1 | Limbažu sākumskolas remontdarbi un labiekārtošana | Limbaži | 54205 | Veikta 3.stāva gaiteņa un 1.stāva vestibila remonts, ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana bēniņos, ugunsdrošu durvju nomaiņa bēniņos un siltummezglā, sporta zāles dušu telpu starpsienu izbūve, informatīvā monitora uzstādīšana foajē, jauna skolas zvana ierīkošana, mūzikas kabineta remonts un aprīkojuma iegāde, montesori pedagoģijas mācību telpas izveide. | 2016. | P | Limbažu sākumskola |  |
| 3, 7 | PA "Alda" darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbaži | 15000 | Veikta pilnpiedziņas automašīnas ar kravas nodalījumu iegāde ikdienas darba procesa nodrošināšanai | 2016. | P | PA ALDA |  |
| 3 | Sporta skolas mikroautobusa iegāde sportistu pārvadājumiem treniņiem un sacensībām | Limbaži | 28500 | Iegādāts 8+1 vietīgs mikroautobuss bērnu pārvadāšanai | 2016. | P | Sporta skola |  |

| 2 | Dzīvokļa Dārza ielā, Limbažos remonts | Limbaži | 8511 | Veikts dzīvokļa Dārza ielā 16, Limbažos remonts | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Stadiona drošības uzlabošana | Limbaži | 14434 | Veikta žoga izbūve apkārt stadionam | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 4 | Novada pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 16 rekonstrukcija | Limbaži | 500000 | Veikts ēkas telpu kosmētiskais remonts, pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, energoefektivitātes uzlabošana | 2016.-2017. | P, F | Izpilddirektora vietnieks | 2015.g. veikts ēkas 3.stāva gaiteņa un kabinetu remonts, 2016.g. 2.un 4.stāva remontdarbi EUR100000. Projektu energoefektivitātes uzlabošanai plānots iesniegt SAM 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu konkursā. |
| 3 | Rotaļu laukuma atjaunošana Vienības parkā | Limbaži | 11000 | Veikta rotaļu laukuma atjaunošana | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 2 | Gājēju celiņa renovācija Vienības parkā | Limbaži | 26160 | Veikta gājēju celiņa renovācija Vienības parkā | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 4 | Limbažu pilsētas komunālās saimniecības efektivitātes uzlabošana | Limbaži | 41721 | Veikta traktortehnikas iegāde ikdienas saimniecisko darbību veikšanai | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 1, 2 | Limbažu pilsētas PII žogu izbūve un atjaunošana | Limbaži | 29627 | Veikta Limbažu 1.PII un 2.PII žogu atjaunošana un izbūve | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 1, 2 | Limbažu 3.PII drošības uzlabošana | Limbaži | 3212 | Veikta 3.PII koka nesošo konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana bēniņu un pagraba telpās. | 2016. | P | Limbažu 3.PII |  |
| 1, 3 | Limbažu 1.PII rotaļu laukuma attīstība | Limbaži | 4049 | Veikta rotaļu laukuma uzlabošana | 2016. | P | Limbažu 1.PII |  |
| 1, 3 | Limbažu 2.PII darbības nodrošināšanas uzlabošana | Limbaži | 5534 | Veikta smilšu kastes rekonstrukcija, iegādātas mēbeles, datori e-klasei, virtuves mikseris | 2016. | P | Limbažu 1.PII |  |
| 2 | Sociālā dienesta Dienas centra paplašināšana | Limbaži | 10000 | Veikta Sociālā dienesta Dienas centra paplašināšana | 2016. | P | Sociālais dienests |  |
| 2 | Kanalizācijas aku remonts Limbažu pilsētā | Limbaži | 30000 | Veikts kanalizācijas aku remonts Limbažu pilsētā | 2016. | P | NĪ apsaimniekošanas nodaļa |  |
| 2, 5 | Nodrošināta pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana | Limbažu novads | 485000 | Darbi tiek veikti saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības autoceļu un ielu remontu plānu 2015.-2017.gadam | 2016.-2017. | P | Izpilddirektora vietnieks |  |
| 1 | Lādezera pamatskolas aktu zāles renovācija | Limbažu pagasts | 7000 | Renovēta aktu zāle (griestu, apgaismojuma nomaiņa, sienu krāsošana, grīdas pulēšana | 2017. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Lādezera pamatskolas gaiteņa remonts | Limbažu pagasts | 25000 | Veikts Lādezera pamatskolas gaiteņa un garderobes remonts | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Lādezera pamatskolas ēdamzāles, trauku mazgāšanas telpas rekostrukcija | Limbažu pagasts | 10000 | Veikta Lādezera pamatskolas ēdamzāles, trauku mazgāšanas telpas rekonstrukcija mazā skolā | 2017. | P | Limbažu pagasta pārvalde | Ir izstrādāta tāme |
| 7 | Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumā “Dūņezers” | Limbažu pagasts | 7000 | Dabas aizsardzības un individuālie izmantošanas noteikumi Limbažu Dūņezerā | 2016. | P, F | PA ALDA | Dabas liegums„Dūņezers” ar kārtas numuru 8 iekļauts DAP 15.12.2014. aktualizētajā ĪADT sarakstā, kurām prioritāri izstrādājami Dabas aizsardzības plāni |
| 1 | Drošības uzlabošana Lādezera pamatskolā | Limbažu pagasts | 6440 | Veikta ugunsdrošības signalizācijas un video sistēmas ierīkošana Lādezera pamatskolā | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Lādezera pamatskolas jumta nomaiņa un granulu novietnes izbūve | Limbažu pagasts | 94999 | Veikta jumta nomaiņa, granulu novietnes izbūve | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 2 | Ugunsdrošības uzlabošana Lādezera ciemā | Limbažu pagasts | 1492 | Veikta virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve Lādezerā | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 2 | Ielu apgaismojuma izbūve Ozolainē | Limbažu pagasts | 2654 | Veikta ielu apgaismojuma izbūve Ābeļu ielā | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Ozolaines PII ēkas remontadarbi | Limbažu pagasts | 4460 | Veikta parketa restaurācija 2.stāvā, koka konstrukciju pretuguns apstrāde, drošības zīmju uzstādīšana. | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 2 | Daudzdzīvokļu mājas "Brieži" jumta nomaiņa | Pāles pagasts | 11459,31 | Veikta daudzdzīvokļu mājas "Brieži" Pāles pagastā jumta nomaiņa | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde | 2015.g.veikta jumta seguma iegāde, 2016.g.tiks veikta tā nomaiņa |
| 3 | Tablo iegāde Pāles sporta zālei | Pāles pagasts | 3000 | Iegādāts tablo sporta zāles vajadzībām | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde |  |
| 6 | Kapliču rekonstrukcija un labiekārtošana | Pāles pagasts | 1000 | Rekonstruēta un labiekārtota kapličas (2 gab.) Pāles pagastā | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde | 2015.g.veikts daļēji. Pāles kapličai nomainīti logi. Kosmētiskais remonts - 2016. gadā |

| 7 | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas sakārtošana Ārciemā | Pāles pagasts | 10000 | Iegādāts zemes gabals, izveidota notekūdeņu sistēma Ārciemā | 2017. | P | Pāles pagasta pārvalde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pāles pamatskolas remontdarbi | Pāles pagasts | 23202 | Veikts Pāles pamatskolas vestibila un dabaszinību klases remonts, uzstādīta novērošanas sistēma | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde | 2015.g.veikta grīdas izpēte. |
| 1 | Pāles kultūras nama darbības nodrošināšanas uzlabošana | Pāles pagasts | 7383 | Veikta Pāles kultūras nama mazās zāles grīdas remonts, veikta skatuves aizkaru iegāde | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde |  |
| 1 | Pāles Novadpētniecības muzeja darbības nodrošināšanas uzlabošana | Pāles pagasts | 4364 | Veikta 2.stāva rekonstrukcijas tehnsikā projekta izstrāde, veikta muzeja grīdas daļēja pārbūve, manekenu iegāde | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde |  |
| 6 | Pāles bibliotēkas ēkas siltināšana | Pāles pagasts | 2794 | Veikta ēkas aizmugures fasādes siltināšana | 2016. | P | Pāles pagasta pārvalde |  |
| 6, 7 | Būvprojekta izstrāde un energoefektivitātes uzlabošana Skultes PII "Aģupīte" ēkai | Skultes pagasts | 212000 | Veikta būvprojekta izstrāde un ēkas (793,9m2) energoefektivitātes uzlabošana (fasādes siltināšana, apkures sistēmas renovācija) | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde | 2015.g. veikta būvprojekta izstrāde |
| 1 | Sākumskolas /PII "Aģupīte" bērnu rotaļu iespēju nodrošināšana | Skultes pagasts | 5110 | Veikta smilšu kastes izveidošana, rotaļu namiņa uzlabošana | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde |  |
| 2 | "Stiene-2" mājas jumta rekonstukcija | Skultes pagasts | 12229 | Veikta jumta nomaiņa, ūdensnoteču cauruļu nomaiņa, skursteņu pārbūve | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde |  |
| 2 | Satiksmes drošības un pieejamības uzlabošana Skultes pagastā | Skultes pagasts | 3441 | Veikta māju norāžu iegāde | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde |  |
| 1 | Skultes muižas parka estrādes deju laukuma sakārtošana | Skultes pagasts | 2129 | Veikta Skultes muižas parka estrādes deju laukuma bruģēšana | 2016. | P | Skultes pagasta pārvalde |  |
| 2 | Pansionāta „Cerība” rekonstrukcijas būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde | Umurgas pagasts | 49731 | Veikta būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | Bibliotēkas remonts Umurgas pamatskolā | Umurgas pagasts | 10137 | Veikts sienu, griestu remonts, grīdas seguma nomaiņa. | 2016. | P | Umurgas pamatskola |  |
| 2 | Dzīvokļa remonts Umurgā, Cēsu ielā -5 | Umurgas pagasts | 2350 | Veikts dzīvokļa kosmētiskais remonts, plīts un krāsns mūrēšana | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 2 | Dzīvokļa remonts "Rozes - 2" | Umurgas pagasts | 2900 | Veikta plīts pārmūrēšana, krāsns remonts, telpu remonts | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde | Darbi uzsākti 2015.gadā |
| 5 | Pašvaldības ēkas Umurgā, Mehanizācijas ielā 1, remonts | Umurgas pagasts | 11976 | Veikta jumta rekonstrukcija, grīdas pārbūve, vārtu rekonstrukcija | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde | 2015.g.veikta jumta rekonstrukcija |
| 7 | Umurgas dīķa labiekārtošana | Umurgas pagasts | 4500 | Veikta Umurgas dīķa izpļaušana, ūdensaugu sakņu izvākšana un smilts seguma ieklāšana | 2016.-2017. | P, F | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | PII "Zīļuks" elektroinstalācijas nomaiņa ēkas 1.stāvā | Umurgas pagasts | 20000 | Veikta PII "Zīļuks" elektroinstalācijas nomaiņa ēkas 1.stāvā | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | Umurgas kultūras nama fasādes remonts | Umurgas pagasts | 1798 | Veikts fasādes remonts | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | PII "Zīļuks" 2.stāva bērnu grupas remonts | Umurgas pagasts | 26326 | Veikta PII "Zīļuks" 2.stāva sešgadīgo bērnu grupas remonts | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | PII "Zīļuks" teritorijas nožogojuma maiņa | Umurgas pagasts | 15028 | Veikta PII "Zīļuks" teritorijas nožogojuma maiņa | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | Umurgas pamatskolas apkures sistēmas ieviešana | Umurgas pagasts | 30000 | Veikta apkures sistēmas ieviešana | 2016. | P | Umurgas pamatskola |  |
|  | Pansionāta "Cerība" kāpņu remonts | Umurgas pagasts | 1500 | Veikts kāpņu remonts | 2016. | P | Umurgas pagasta pārvalde |  |
| 1 | Vidrižu sporta un kultūras centra sporta halles jumta remonts | Vidrižu pagasts | 15000 | Esošā jumta seguma virsmas sagatavošana hidroizolācijas līmēšanai, hidroizolācijas ierīkošana jumtam ar Icopal Ultra Top materiālu 1047 m2 platībā, vēdināšanas deflektoru ierīkošana - 12 gb., esošo skārda lāseņu demontāža un jauna skārda lāseņu izgatavošana un montāža. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme |
| 1 | Ambulances ēkas jumta seguma sagatavošana krāsošanai un krāsošana | Vidrižu pagasts | 7258 | Esošā jumta seguma sagatavošana krāsošanai (rūsas noberzšana, jumta labošana, mazgāšana, gruntēšana), krāsošana 332 m2 platībā, Jumta skursteņu skārda cepures nomaiņa 900 x 600 mm un Skārda ventilācijas cepures montāža d=400 mm. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme |
| 1 | Veco koka logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana sabiedriskajā centrā "Bīriņi" | Vidrižu pagasts | 3729 | 17 gab. veco koka logu demontāža un PVC logu montāža, aiļu apdare. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme, iekļauts 2016.gada Vidrižu pagasta komunālās saimniecības budžetā |
| 1 | Dūmvadu remonts sabiedriskajā centrā "Bīriņi" | Vidrižu pagasts | 1835 | Remontdarbu veikšana dūmvadiem atbilstoši ugunsdrošības prasībām. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme, iekļauts 2016.gada Vidrižu pagasta komunālās saimniecības budžetā |
| 1 | Vidrižu pamatskolas pagrabstāva ventilācijas sistēmas pārbūve | Vidrižu pagasts | 8400 | Prasībām atbilstošas ventilācijas sistēmas izveidošana Vidrižu pamatskolas muižas ēkas pagrabstāvā. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme |
| 1 | Vidrižu pamatskolas ieejas rekonstrukcija | Vidrižu pagasts | 30600 | Rekonstruēta Vidrižu pamatskolas muižas ēkas ieeja, izveidota uzbrauktuve personām ar kustību traucējumiem (1,5 x 13 m), jumtiņa nomaiņa - 10,6 m2, durvju bloka nomaiņa. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme |
| 1 | Vidrižu PII teritorijas nožogojuma atjaunošana | Vidrižu pagasts | 7865 | Atjaunots nožogojums (paneļu žogs 2505x1730 mm) - 172 m, H-1,5 m. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme |
| 1 | Vidrižu Sporta halles grīdas slīpēšana, lakošana un līniju marķējuma atjaunošana | Vidrižu pagasts | 7949 | Veikta sporta grīdas slīpēšana, lakošana (3 reizes ar īpašu nodilumizturīgu laku LT Export, pretslīde atbilst DIN 18032) ar pulēšanu starp lakas kārtām - 718 m2 platībā un līniju atjaunošana basketbolam, volejbolam, florbolam. | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme, iekļauts 2016.gada budžetā |
| 1 | Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana sporta un kultūras centrā "Vidriži" | Vidrižu pagasts | 1030 | Izgatavotas un uzstādītas žalūzijas Vidrižu saieta namā | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Izstrādāta veicamo darbu tāme, iekļauts 2016.gada budžetā |
| 1 | Sporta un kultūras centra "Vidriži" skatuves paplašināšana | Vidrižu pagasts | 745 | Veikta skatuves paplašināšana | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde |  |
| 3 | Vidrižu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcijas "Ābelēs", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā būvprojektēšana | Vidrižu pagasts | 3582 | Veikta sporta laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde | 2016. | P | Vidrižu pagasta pārvalde | 2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte. |
| 1 | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas iekštelpu remonts | Viļķenes pagasts | 22000 | Veikts aktu zāles, zēnu darbnīcu remonts, logu nomaiņa | 2016. | P | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola |  |
| 4 | Viļķenes pagasta pārvaldes ēkas iekštelpu remonts, ēkas labiekārtošana | Viļķenes pagasts | 7516 | Veikts WC un gaiteņu remonts | 2016.-2017. | P | Viļķenes pagasta pārvalde | 2015.g. veikts WC remonts (4000 EUR). 2016.g. 2.stāva gaiteņa remonts EUR 7516 |
| 6, 7 | Būvprojekta izstrāde un energoefektivitātes uzlabošana Viļķenes PII ēkai | Viļķenes pagasts | 270000 | Veikta būvprojekta izstrāde un ēkas (740m2) energoefektivitātes uzlabošana (fasādes, jumta siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas uzlabošana, ventilācijas sistēmas izbūve) | 2016.-2017. | P, F | NĪ apsaimniekošanas nodaļa | 2016.g. projektēšanai EUR 10000. Projektu plānots iesniegt SAM 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu konkursā |
| 1 | Automašīnas iegāde Viļķenes pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai | Viļķenes pagasts | 20000 | Veikta automašīnas (8+1) iegāde skolēnu pārvadājumu un iestāžu ikdienas funkciju veikšanai | 2016. | P | Viļķenes pagasta pārvalde |  |
| 3 | Sporta skolas administratīvās ēkas siltināšana | Limbaži | 80000 | Veikta ēkas fasādes siltināšana | 2016. | P | Sporta skola |  |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa C1-12 Birznieki- Draužas rekonstrukcija | Katvaru pagasts | 72000 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 1,2 km (0,5-1,7) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa A2-01 Jaunteteri - Jumpravmuiža - Virbotnes rekonstrukcija | Limbažu pagasts | 130000 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 1 km (6,0 - 7,0), tajā skaitā tilta, rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B2-20 Šķērstiņi - Pīlādži rekonstrukcija | Limbažu pagasts | 138420 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 2,307 km (0,0 - 2,307) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa A3-06 Būdele - Jāņdzirnavas rekonstrukcija | Pāles pagasts | 280440 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 4,674 km (0,0-4,674) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa A4-02 Kalnozoli - Ozolaine rekonstrukcija | Skultes pagasts | 289320 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 4,822 km (0,0-4,822) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B7-03 Lauciņi - Kubulnieki rekonstrukcija | Umurgas pagasts | 288000 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 4,8 km (0,0-1,1; 2,8-5,9 un 6,3-6,9) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B5-06 Jaunaijaži - Garkalni rekonstrukcija | Vidrižu pagasts | 54000 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 0,9 km (0,0-0,9) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B5-05 Brieži - Vītoliņi rekonstrukcija | Vidrižu pagasts | 21600 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 0,36 km (0,0-0,36) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B5-18 Mārupes - Ratnieki rekonstrukcija | Vidrižu pagasts | 6600 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 0,11 km (0,0-0,11) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B5-17 Mārupes - Kalnennes rekonstrukcija | Vidrižu pagasts | 61200 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 1,02 km (0,0-1,02) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 5 | Pašvaldības grants autoceļa B6-14 Andžiņi - Sauši rekonstrukcija | Viļķenes pagasts | 331200 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; Ceļa 5,52 km (0,0-5,52) rekonstrukcija. | 2016. | P, F | Attīstības nodaļa | Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana, projekts tiks iesniegts atbalstam LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" |
| 6, 7 | Limbažu novada pašvaldības Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana | Skultes, Vidrižu pagasts | 245 784,62 | Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošana | 2016.-2018. | P, F | Attīstības nodaļa | Projektu plānots iesniegt LAD apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” |
| 5, 6, 7 | Vārzu pludmales attīstība | Skultes pagasts | 200000 | Publiskas peldvietas izveidošana un labiekārtošana. Informatīvi izglītojošas takas ierīkošana pludmalē līdz Laučakmenim par piekrastes ainavas veidošanos un zvejniecību, pludmales servisa stacijas izveide (glābšanas stacija, informācijas centrs, u.c.). Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve. | 2016.-2017. | P, F | Attīstības nodaļa | Projektu par daļu no aktivitātēm plānots iesniegt SAM 5.5.1.pasākumā, citu aktivitāšu īstenošanai plānots piesaistīt LEADER un citu programmu līdzfinansējumu. |
| 2, 4, 6 | Sociālās uzņēmējdarbības inkubatora izveide Limbažu pilsētā | Limbažu pilsēta | 350000 | Veikta ēkas Burtnieku ielā 2 rekonstrukcija un aprīkojuma uzstādīšana, nodrošinot sociālās uzņēmējdarbības inkubatora izveidi. | 2016.-2017. | P, F | Attīstības nodaļa | Projektu plānots iesniegt EK atbalsta programmā Urban Innovative actions |
| 1 | Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | Limbažu pilsēta | 1400000 | Izveidota ergonomiska mācību vide, uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģijas tīkli un bāze, veikta sporta infrastruktūras sakārtošana, dienesta viesnīcas rekonstrukcija, sanitāro mezglu pārbūve, telpu remonts un aprīkojuma iegāde. | 2016.-2017. | P, F | Attīstības nodaļa | Projektu plānots iesniegt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība", 8.1.2. SAM "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projektu konkursā |
| 2 | Automašīnas iegāde Limbažu novada Sociālajam dienestam | Limbažu novads | 20000 | Veikta auto iegāde | 2016. | P | Sociālais dienests |  |
| 6 | Limbažu pagasta pārvaldes ēkas jumta nomaiņa | Limbažu pilsēta | 69890 | Veikta jumta nomaiņa Limbažu pagasta pārvaldes ēkai Jūras ielā 58, Limbažos | 2016. | P | Limbažu pagasta pārvalde |  |
| 1 | Limbažu 3.vidusskolas sporta kompleksa remonts | Limbažu pilsēta | 37396 | Veikts Limbažu 3.vidusskolas sporta kompleksa 2.stāva dušu telpu remonts | 2016. | P | Limbažu 3.vidusskola |  |
| * | P - pašvaldības finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F - fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C - cits finansējums, piemēram privātais |  |  |  |  |  |  |  |

Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam rīcības un investīciju plāna 2016.-2017.gadam

Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros

| Kopējās šobrīd S.A.M. ietvaros plānoto projektu ideju izmaksas: |  |  |  | 700 740,24 | 200 274,44 | 500 465,80 |  |  | ERAF kvotas atlikums | 0,00 |  | 500465,7959 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments, (EUR vai %) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (ERAF) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| Integrētās teritoriju investīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.SAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Limbažu pilsētas DR teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā starp pilsētas apvedceļu – Kr.Barona ielu, un Jūras ielu atrodas potenciāli attīstāma darījumu teritorija. Tajā savu darbību veic vilnas izstrādājumu ražotne, konditoreja un vairāki autoservisi. Piekļuvi minētajiem komersantiem apgrūtina sliktā Pļavu un Ezeru ielas kvalitāte. Abas ielas teritorijā nogriežas no Jūras ielas un tām ir tiešs savienojums ar pilsētas apvedceļu. Ezeru ielas rekonstruējamā posmā nepieciešams veikt centralizētā ūdensvada izbūvi, lai nodrošinātu teritorijā esošajiem komersantiem kvalitatīvu ūdens piegādi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: Ielu rekonstrukcijai 2008.gadā izstrādāti būvprojekti, taču finansējuma trūkuma dēļ rekonstrukcija līdz šim nav veikta. Būvprojekti ir zaudējuši aktualitāti, līdz ar to, lai veiktu kvalitatīvu, būvniecības normatīviem atbilstošu ielu rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt jaunus. Pļavu iela ir ļoti sliktas kvalitātes daļēji grants seguma un daļēji asfaltseguma iela ar zemu nestspēju, kas apgrūtina piegādātāju un klientu piekļuvi tajā esošajiem komersantiem, tādejādi kavējot komersantu attīstību. Pavasaros un rudeņos ielas kvalitāte krasi pazeminās dubļu dēļ. Arī Ezeru iela daļēji ir asfaltseguma un daļēji - ļoti sliktas kvalitātes grants seguma iela, kas nenodrošina kvalitatīvu piekļuvi komersantiem, tādejādi kavējot to attīstību. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt grants seguma ielas posmu, pagarinot ielā centrālo ūdensapgādes maģistrāli, lai nodrošinātu tajā esošajiem komersantiem pieslēgšanās iespējas. Tā kā būvdarbi ietver plašus ielas pamatnes rekonstrukcijas darbus, būs nepieciešama daļēja esošās ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija, kas tiks skarta būvdarbu laikā. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jūras ielas R daļas teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 4 | N/a | 476 540,24 | 154 574,44 | 321 965,80 | 0,00 | 0,00 | Radītas 8 jaunas darba vietas un uzņēmuma piesaistītas 2 labumu guvušo komersantu investīcijas 321 965,8 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Tiek veiktas pārrunas ar komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par attīstāmās infrastruktūras nepieciešamību, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. Ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvei tiks piesaistīts projekta partneris – SIA “Limbažu komunālserviss”. |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  | Veikta ielu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 1.2. | Pļavu ielas rekonstrukcija |  |  | 290 000,00 | 114 484,40 | 175 515,60 |  |  | Veikta 227,3 m ielas rekonstrukcija. | 2017. | 2017. |  |
| 1.3. | Ezeru ielas rekonstrukcija |  |  | 172 294,35 | 25 844,15 | 146 450,20 |  |  | Veikta 164 m ielas un134 m ūdensvada rekonstrukcija/izbūve | 2017. | 2017. |  |
| 1.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 9 245,89 | 9 245,89 | 0,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2017. | 2017. |  |

Teritorijas karte

| Prioritārā projekta ideja: Uzņēmējdarbības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu novada Skultes pagasta Mandegu ciemā uzņēmējdarbību attīsta vairāki jauni uzņēmumi. Vairāki no tiem koncentrējušies pie Vizbuļu ielas. Šeit atrodas parketa ražotne, jumta konstrukciju izbūves un montāžas, kā arī metāla pārstrādes uzņēmums. Uzņēmumu darbības attīstību ierobežo pievadiela. Vizbuļu iela ir pārāk šaura, lai tajā vienlaicīgi samainītos 2 kravas auto, kā arī tai šobrīd ir sliktas kvalitātes asfalta segums un vāja nestspēja. Uzņēmumu attīstībai un vides kvalitātes nodrošināšanai teritorijā nepieciešams izbūvēt kanalizācijas vadu. Ūdensvads jau ir izbūvēts. Šobrīd uzņēmumi izmanto individuālās kanalizācijas sistēmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: Lai veiktu kvalitatīvu, būvniecības normatīviem atbilstošu ielas rekonstrukciju, nepieciešams veikt ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. Vizbuļu iela, kas nodrošina piekļuvi vairākiem komersantiem, ir pārāk šaura, lai tajā vienlaicīgi samainītos 2 kravas auto, kā arī tai šobrīd ir sliktas kvalitātes asfalta segums un vāja nestspēja, kas kavē komersantu attīstību. Līdz ar to nepieciešams veikt tās rekonstrukciju, uzlabojot nestspēju, paplašinot un rekonstruējot virskārtu. Satiksmes drošības uzlabošanai, nepieciešama gājēju ietves un apgaismojuma izbūve. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uzņēmējdarbības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā | 4 | N/a | 224 200,00 | 45 700,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | Radītas 5 jaunas darba vietas un uzņēmuma piesaistītas 2 labumu guvušo komersantu investīcijas178 500 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA “Dakstiņa Jumti” (MVU) un citiem teritorijā esošajiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par attīstāmās infrastruktūras nepieciešamību, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  | Veikta Vizbuļu ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 1.2. | Vizbuļu ielas rekonstrukcija |  |  | 210 000,00 | 31 500,00 | 178 500,00 |  |  | Veikta 500 m ielas rekonstrukcija, rekonstruējot tās pamatni, paplašinot to, izbūvējot gājēju ietvi un apgaismojumu. | 2016. | 2017. |  |
| 1.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam rīcības un investīciju plāna 2016.-2017.gadam

Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa 5.6.2.ietvaros

| Kopējās šobrīd S.A.M. ietvaros plānoto projektu ideju izmaksas: |  |  |  | 5 935 285,69 | 1 564 962,02 | 4 370 323,66 |  |  | ERAF kvotas atlikums | 0,00 |  | 4370323,665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments, (EUR vai %) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (ERAF) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| Integrētās teritoriju investīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.SAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām ir daļa Meliorācijas un Meža ielas iekļautās teritorijas, kas Padomju gados izmantota kā kaļķa novietne. Teritorija ir pašvaldības īpašums; pietiekami plaša un viegli pieejama, lai tajā attīstītu infrastruktūru ražošanas vajadzībām. Bijušās kaļķa novietnes tuvumā koncentrējušies vairāki kokapstrādes uzņēmumi. Vietējais uzņēmums ir izrādījis interesi un gatavību šajā teritorijā attīstīt kokapstrādes uzņēmumu. Par labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt cietā seguma laukumu un ražošanas angāra izbūves būvprojekta izstrādi. Teritorijā, kurā plānots izbūvēt ražošanas telpas, kādreiz atradusies kaļķa novietne, zemes virsma ir nelīdzena. Lai nodrošinātu piekļuvi ražošanas telpām un apkārtējās teritorijas pietiekamu nestspēju piegādātāju un klientu transportam, kā arī gatavās produkcijas uzglabāšanu, ap ražošanas telpām nepieciešams izbūvēt cietā seguma laukumus. Piekļuve revitalizējamai teritorijai iespējama no Limbažu novada pašvaldības teritorijas plānojumā plānotās Tīruma ielas, kas nākotnē savienos Meža un Cēsu ielu, taču šobrīd nav izbūvēta. Šobrīd, lai nokļūtu pie minētā zemes īpašuma, tiek izmantota brauktuve bez speciāli sagatavotas pamatnes un seguma, kas nenodrošina pietiekamu nestspēju komercdarbības attīstības gadījumā revitalizējamajā teritorijā. Līdz ar to nepieciešama kvalitatīva ielas izbūve. Būvdarbu veikšanai nepieciešams iegādāties plānotās ielas zemes īpašumu, kas ir privātpersonas īpašums. Tā kā Limbažu pilsētā trūkst ražošanas telpas kokapstrādes uzņēmumu attīstībai, plānots izbūvēt ražošanas angāru, kas būtu piemērots kokapstrādes jomas komersanta darbības nodrošināšanai. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. Par ražošanas telpu un labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meliorācijas un Meža ielas iekļautās teritorijas revitalizācija | 4 | N/a | 787 721,86 | 222 381,72 | 565 340,14 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,3553 ha platībā, radītas 13 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 507 944,74 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA “Latvia Timber International” (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 8 000,00 | 1 200,00 | 6 800,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra un cietā seguma laukumu izbūves būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 1.2. | Cietā seguma laukumu izbūve |  |  | 69 821,62 | 10 473,24 | 59 348,38 |  |  | Veikta cietā seguma laukumu 2110 m2 apmērā izbūve. | 2017. | 2017. |  |
| 1.3. | Tīruma ielas izbūve |  |  | 190 139,81 | 132 744,41 | 57 395,40 |  |  | Veikta ielas aptuveni 5746 m2 izbūve, t.sk. zemes īpašuma iegāde. | 2016. | 2017. |  |
| 1.4. | Ražošanas angāra izbūve |  |  | 508 200,00 | 76 230,00 | 431 970,00 |  |  | Veikta 1443 m2 ražošanas angāra izbūve. | 2017. | 2017. |  |
| 1.5. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 11 560,43 | 1 734,06 | 9 826,37 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2017. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Izbūvējamais Tīruma ielas posms (shēmā -

Degradētās teritorijas robežas	Izbūvējamais angārs un cietā seguma laukumi 	asfaltbetona laukums)	Sakārtotās teritorijas robežas

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZR daļā, izbūvējot ražošanas telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām atrodas Limbažu pilsētas ZR daļā pie apvedceļa – Kr.Barona ielas. Tajā ir zemes platības, kas piemērotas uzņēmējdarbības attīstīšanai, taču šobrīd ir neizmantotas un neapstrādātas. Šajā zonā atrodas vairāki autoservisi, pārtikas produktu, vilnas izstrādājumu ražotnes u.c. Pašvaldība iecerējusi revitalizēt tai piederošu īpašumu Kr.Barona un Krasta ielas ietvertajā teritorijā. Teritorijai ir stratēģiski labs novietojums – tai pieguļ pilsētas apvedceļš, kas nodrošina ērtu piekļuvi, ir iespējas pieslēgties ūdenssaimniecības un elektroenerģijas tīkliem. Vietējais uzņēmums ir izrādījis interesi un gatavību šajā teritorijā attīstīt vieglās rūpniecības uzņēmumu. Par labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ražošanas telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta izstrādi. Tā kā Limbažu pilsētā trūkst vieglās ražošanas telpas, plānots tādas izbūvēt, lai nodrošinātu komercdarbības attīstību. Lai ražošanas telpām nodrošinātu iespēju pieslēgties elektroapgādei, nepieciešams izbūvēt transformatoru pie netālu esošās elektrolīnijas. Lai ražošanas telpām nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumus un novērstu vides piesārņojuma draudus (tas ir īpaši svarīgi, jo teritorija atrodas tuvu pilsētas vēsturiskajam centram, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis), nepieciešams izbūvēt ūdens un kanalizācijas tīklus un veikt pieslēguma izveidi. Teritorijā, kurā plānots izbūvēt ražošanas telpas, ir mitra augsne un nelīdzens reljefs. Līdz ar to pirms ražošanas telpu izbūves nepieciešams veikt grunts nostiprināšanu. Lai piekļuvi ražošanas telpām, ap tām nepieciešams izbūvēt cietā seguma laukumus un iebrauktuvi no blakus esošās ielas. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. Par ražošanas telpu un labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kr.Barona un Krasta ielas ietvertās teritorijas revitalizācija | 4 | N/a | 764 802,00 | 114 720,30 | 650 081,70 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,85 ha platībā, radītas 16 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 650 081,7 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar AS “Limbažu siers” (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām jaunu darba vietu radīšanu. Ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvei tiks piesaistīts projekta partneris – SIA “Limbažu komunālserviss”. |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 15 000,00 | 2 250,00 | 12 750,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra/noliktavas būvniecības un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 2.2. | Ražošanas angāra/noliktavas izbūve |  |  | 485 100,00 | 72 765,00 | 412 335,00 |  |  | Veikta 2310 m2 ražošanas angāra/noliktavas izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 2.3. | Elektrības un ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju pieslēgumu infrastruktūras izbūve |  |  | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |  |  | Veikta transformatora stacijas un ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 2.4. | Teritorijas nostiprināšana, cietā seguma laukumu un iebraucamā ceļa izbūve |  |  | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 |  |  | Veikta teritorijas pamatnes izlīdzināšana, nostiprināšana, cietā seguma laukumu un iebraucamā ceļa izbūve. | 2016. | 2017. |  |
| 2.5. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 14 702,00 | 2 205,30 | 12 496,70 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas

Sakārtotās teritorijas robežas

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, uzlabojot pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām atrodas starp Stacijas, Cēsu un Meliorācijas ielu, kur savulaik bijusi aktīva ražošanas un saimnieciskās darbības zona Padomju gados - bijusī Lauktehnikas teritorija un dažādas tā laika iestāžu ēkas. Ilgus gadus teritorija ir bijusi gandrīz pamesta, tajā veikti minimāli ieguldījumi infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai. Šobrīd teritorijā darbību uzsākuši vairāki kokapstrādes uzņēmumi, auto servisi, plastmasas izstrādājumu ražošanas, ceļu būves uzņēmums u.c. Meliorācijas ielas ZR daļā koncentrējušies kokapstrādes, koka konstrukciju būves un plastmasas izstrādājumu ražotāji. Aprakstītajā teritorijā no Meliorācijas ielas ir iebrauktuve, kas atrodas uz 2 privātiem zemes īpašumiem un kuru izmanto vairāki uzņēmumi – SIA “Virte tehnoloģijas”, SIA “Velve.Koks” u.c. Iebrauktuve nodrošina piekļuvi publiskajai ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietai. Iebrauktuvei nav ielas statusa un tā ir ļoti sliktas kvalitātes, turklāt jebkurā brīdī zemes īpašnieki to var norobežot, liedzot piekļuves iespējas saviem īpašumiem pārējiem teritorijā esošajiem uzņēmumiem, kā arī ugunsdzēsības operatīvajam transportam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt iebrauktuves rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. Minētajā rūpnieciskajā teritorijā pēdējos gados attīstījušies vairāki ražošanas uzņēmēji, kuru piekļuvei tiek izmantota vēsturiski izveidojusies iebrauktuve, kas atrodas uz 2 privātīpašnieku zemes īpašumiem. Lai sakārtotu iebrauktuves juridisko statusu, pašvaldība veiks minēto zemes īpašumu nomu un pēc tam arī iegādi, lai veiktu tās rekonstrukciju. Iebrauktuvei tiks piešķirts ielas statuss, lai sakārtotu tās uzturēšanas jautājumus. Iebrauktuve ir ar nekvalitatīvu segumu un zemu nestspēju, kas nenodrošina kvalitatīvu piekļuvi teritorijā esošajiem komersantiem un ierobežo to attīstību. Nepieciešams veikt tās rekonstrukciju, uzlabojot nestspēju un uzklājot kvalitatīvu cieto segumu. Satiksmes drošības uzlabošanai nepieciešams uzstādīt ielas apgaismojumu. Iebrauktuves beigās atrodas publiskā ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. Lai nodrošinātu ugunsdzēsības un kravu transporta ērtu kustību, iebrauktuves galā tiks izveidots neliels apgriešanās laukums. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Meliorācijas ielas ZR daļas revitalizācija | 4 | N/a | 79 400,00 | 11 910,00 | 67 490,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,25 ha platībā, radītas 4 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 124 885,4 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA “Virte tehnoloģijas” un SIA "Velve.Koks" (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 3.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 8 000,00 | 1 200,00 | 6 800,00 |  |  | Veikta iebrauktuves izbūves būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 3.2. | Iebrauktuves rekonstrukcija |  |  | 70 000,00 | 10 500,00 | 59 500,00 |  |  | Veikta ap 80 m iebrauktuves un apgriešanās laukuma teritorijā rekonstrukcija, izbūvējot asfaltbetona segumu un apgaismojumu, t.sk. zemes īpašuma iegāde. | 2016. | 2017. |  |
| 3.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 1 400,00 | 210,00 | 1 190,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas

Sakārtotās teritorijas robežas

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, izbūvējot ražošanas telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Kilometra attālumā no Limbažu pilsētas R robežas Limbažu pagasta teritorijā pie autoceļa P11 atrodas degradētā teritorija, kas bijusi aktīva ražošana Padomju laikos. Teritorijā koncentrējušies dažādi uzņēmumi: ceļu būves/celtniecības uzņēmums, kokapstrādes un tā izstrādājumu ražotājs, serviss, ēdināšanas uzņēmums u.c., kuru attīstībai nepieciešamas jaunas ražošanas telpas. Par izbūvēto ražošanas telpu izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ražošanas telpu izbūves būvprojekta izstrādi. Tā kā Limbažu pilsētā un tuvākajā apkārtnē trūkst ražošanas telpas apstrādes rūpniecības uzņēmumu attīstībai, Limbažu pagastā - netālu no Limbažu pilsētas, plānots izbūvēt ražošanas telpas, kas būtu piemērotas apstrādes rūpniecības jomas komersanta darbības nodrošināšanai. Lai veiktu ražošanas telpu izbūvi, tiks veikta zemes noma un pēc tam arī tās iegāde pašvaldības īpašumā. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. Par ražošanas telpu izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, izbūvējot ražošanas telpas | 4 | N/a | 320 000,00 | 48 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,1 ha platībā, radītas 7 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 272 000 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA "VIT BŪVE" (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 4.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 14 000,00 | 2 100,00 | 11 900,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra izbūves būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 4.2. | Ražošanas angāra izbūve |  |  | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 |  |  | Veikta 1000 m2 ražošanas angāra izbūve, t.sk. apbūvējamā zemes īpašuma iegāde. | 2016. | 2017. |  |
| 4.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 6 000,00 | 900,00 | 5 100,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas	Sakārtotās teritorijas robežas

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Kilometra attālumā no Limbažu pilsētas R robežas Limbažu pagasta teritorijā pie autoceļa P11 atrodas degradētā teritorija, kas bijusi aktīva ražošana Padomju laikos. Teritorijā koncentrējušies dažādi uzņēmumi: ceļu būves/celtniecības uzņēmums, kokapstrādes un tā izstrādājumu ražotājs, serviss, ēdināšanas uzņēmums u.c. Teritorijā no valsts autoceļu P11 iegriežas pašvaldības autoceļš Amatnieki – Beverīnas, kas ir sliktas kvalitātes un apgrūtina kravu pārvadājumus. Tā beigās atrodas ugunsdzēsības tvertne, kura kādreiz kalpojusi minētās degradētās teritorijas ugunsdrošības nodrošināšanai. Šobrīd tvertne ir bojāta un nenodrošina ūdens uzglabāšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. Ceļš Amatnieki – Beverīnas nodrošina piekļuvi vairākiem teritorijā esošajiem komersantiem. Tā kā tam ir zema nestspēja un slikta virskārtas kvalitāte, komersantu attīstība tiek kavēta – tiek radīti bojājumi teritorijā esošo komersantu, to piegādātāju un klientu transportlīdzekļiem. Nepieciešams veikt ceļa pamatnes nostiprināšanu un virskārtas rekonstrukciju. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību | 4 | N/a | 100 000,00 | 15 009,23 | 84 990,77 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,15 ha platībā, radītas 3 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 84 990,77 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar vietējiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 5.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 6 010,86 | 910,86 | 5 100,00 |  |  | Veikta ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 5.2. | Ceļa Amatnieki - Beverīnas rekonstrukcija |  |  | 92 146,22 | 13 821,93 | 78 324,29 |  |  | Veikta 310 m ceļa rekonstrukcija | 2016. | 2017. |  |
| 5.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 1 842,92 | 276,44 | 1 566,49 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas

Sakārtotās teritorijas robežas

| Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Katvaru pagasta Pociemā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu novada ZA daļā atrodas Katvaru pagasts, kurā dzīvo ap 1300 iedzīvotāji. Pagastā ir vairākas lielas zemnieku saimniecības un nelieli SIA, kas daļu iedzīvotāju nodrošina ar darba vietām; daļa iedzīvotāju darbu atraduši Limbažos, Valmierā u.c. tuvākajās pilsētās un pagastos. Novērojama iedzīvotāju aizplūšana darba meklējumos no pagasta uz lielākām pilsētām un ārvalstīm. Pirms dažiem gadiem nepietiekama bērnu skaita dēļ pagastā slēgta pamatskola. Tas skaidrojams ar tuvo Limbažu klātbūtni. Lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no pagasta un tā teritorijas degradēšanos, pagasta pārvalde aktīvi meklē iespējas tā teritorijā attīstīt uzņēmējdarbību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem darba iespējas un mazinātu to aizplūšanu. Pagasta lielākā apdzīvotā vieta – Pociems, ir uzņēmējdarbības attīstībai piemērota teritorija. Ciemats atrodas tuvu valsts reģionālajam autoceļam P13; tā kā šeit koncentrējies lielākais skaits pagasta iedzīvotāju, ir pieejams uzņēmējiem nepieciešamais darbaspēks. Starp ciemata centru un reģionālo autoceļu atrodas ilgstoši neizmantota ražošanas un noliktavu apbūves teritorija, kas ir piemērota ražošanas uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Uzņēmējdarbības veicināšanai plānots izbūvēt ražošanas telpas. Par izbūvēto ražošanas telpu izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ražošanas telpu izbūves būvprojekta izstrādi. Tā kā Limbažu novada Katvaru pagasta Pociemā un tuvākajā apkārtnē trūkst ražošanas telpas apstrādes rūpniecības uzņēmumu attīstībai (par ko komersanti izrādījuši interesi), Pociemā - ražošanas teritorijā, plānots izbūvēt ražošanas telpas, kas būtu piemērotas apstrādes rūpniecības jomas komersanta darbības nodrošināšanai. Lai veiktu ražošanas ēkas izbūvi, tiks veikta zemes noma un pēc tam arī tās iegāde pašvaldības īpašumā. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. Par ražošanas telpu un labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Degradētās teritorijas revitalizācija Katvaru pagasta Pociemā | 4 | N/a | 1 200 320,00 | 180 048,00 | 1 020 272,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,29 ha platībā, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 1 020 272 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Veiktas pārrunas ar SIA "Matadors" (MVU) par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību revitalizētās teritorijas iznomāšanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 6.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 110 000,00 | 16 500,00 | 93 500,00 |  |  | Veikta ražošanas angāra būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 6.2. | Ražošanas angāra izbūve |  |  | 1 030 320,00 | 154 548,00 | 875 772,00 |  |  | Veikta 4464 m2 ražošanas angāra (2 stāvi) izbūve, t.sk. apbūvējamā zemes īpašuma iegāde. | 2016. | 2017. |  |
| 6.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 60 000,00 | 9 000,00 | 51 000,00 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas 	Sakārtotās teritorijas robežas

| Prioritārā projekta ideja: Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana, uzlabojot pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā un tās apkārtnē laika gaitā izveidojušās vairākas degradētās teritorijas, kurās daļēji jau attīstās vai potenciāli varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Viena no tām atrodas uz A no jaunizbūvētās Dzelzceļa ielas, kur savulaik bijusi aktīva ražošanas un saimnieciskās darbības zona Padomju gados - bijusī Lauktehnikas teritorija un dažādas tā laika iestāžu ēkas. Ilgus gadus teritorija ir bijusi gandrīz pamesta, tajā veikti minimāli ieguldījumi ražošanas infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai. Šobrīd teritorijā darbību uzsākuši vairāki kokapstrādes uzņēmumi, auto servisi, plastmasas izstrādājumu ražošanas, ceļu būves uzņēmums u.c. Esošo un jaunu ražošanas uzņēmumu attīstībai nozīmīgi ir sakārtot teritorijā esošo galveno ielu segumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ielu rekonstrukcijas būvprojektu izstrādi. Limbažu pilsētas A daļas degradētajās teritorijās komersantu attīstību kavē nekvalitatīvās, ar zemu nestspēju esošās ielas, kas rada piekļuves problēmas pašu komersantu, to piegādātāju un klientu transportlīdzekļiem. Lai uzlabotu komersantu pieejamību, nepieciešams veikt vairāku nozīmīgāko ielu, pie kurām atrodas komersanti, rekonstrukciju, t.sk. nodrošinot tajās satiksmes drošību (atsevišķos posmos izbūvējot gājēju ietves un uzstādot ielu apgaismojumu). Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana | 4 | N/a | 865 394,82 | 129 809,22 | 735 585,60 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 2,25 ha platībā, radītas 18 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 735 585,60 EUR apmērā. | 2016. | 2018. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar vietējiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 7.1. | Būvprojektu izstrāde |  |  | 30 000,00 | 4 500,00 | 25 500,00 |  |  | Veikta 6 Limbažu pilsētas ielu posmu atjaunošanas būvprojektu izstrāde. | 2016. | 2017. |  |
| 7.2. | Mehanizācijas, Meža, Meliorācijas, Uzvaras, Noliktavu un Mazās noliktavas ielas posmu atjaunošana |  |  | 819 014,53 | 122 852,18 | 696 162,35 |  |  | Veikta aptuveni 4200 m ielu atjaunošana. | 2017. | 2018. |  |
| 7.3. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 16 380,29 | 2 457,04 | 13 923,25 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2017. | 2018. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas

1.daļa - uz Z no Cēsu ielas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas un sakārtotās teritorijas robežas (rekonstruējamo ielu posmi)

2.daļa - uz D no Cēsu ielas

| Prioritārā projekta ideja: Bijušās ražošanas teritorijas Limbažu pilsētas Z daļā revitalizēšana, izbūvējot ražošanas telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā Kr.Barona ielas 2 teritorijā 9406 m2 platībā kopš 20.gs 70tajiem gadiem saimniecisko darbību veicis "Limbažu komunālserviss". Teritorijā izbūvētas vairākas siltumnīcas un administratīvās/saimniecības ēkas, kas šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Kopš 2011.gada teritorijā saimnieciskā darbība ir pārtraukta. Pašvaldība ir nolēmusi šo teritoriju revitalizēt, piemērojot to ražošanas uzņēmumu vajadzībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ražošanas telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta izstrādi. Tā kā Limbažu pilsētā trūkst ražošanas telpas, plānots tādas izbūvēt, lai nodrošinātu komercdarbības attīstību. Lai ražošanas telpām nodrošinātu iespēju pieslēgties elektroapgādei, nepieciešams izbūvēt transformatoru pie netālu esošās elektrolīnijas. Lai ražošanas telpām nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumus, nepieciešams izbūvēt ūdens vadu un veikt pieslēguma izveidi (kanalizācijas vads ir izbūvēts). Lai nodrošinātu saražotās produkcijas uzglabāšanu un piekļuvi ražošanas telpām, ap tām nepieciešams izbūvēt cietā seguma laukumus un iebrauktuvi no blakus esošās ielas. Lai nodrošinātu plānotos būvniecības darbus, nepieciešama zemes īpašuma ap 1 ha iegāde. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. Par ražošanas telpu un labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bijušās ražošanas teritorijas revitalizēšana Kr.Barona ielā 2 uzņēmējdarbības teritorijas izveidošanai | 4 | N/a | 517 647,00 | 77 647,05 | 439 999,95 | 0 | 0 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 9406 m2 platībā, radītas 11 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 439999,95 EUR apmērā. | 2017. | 2018. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Notiek pārrunas par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA "VestaFume TLG". Ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvei tiks piesaistīts projekta partneris – SIA “Limbažu komunālserviss”. |
| 8.1. | Zemes iegāde |  |  |  |  |  |  |  | Veikta aptuveni 1ha zemes iegāde degradētajā teritorijā. |  |  |  |
| 8.2. | Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  | Veikta 1 būvprojekta izstrāde. |  |  |  |
| 8.3. | Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |  | Veikta teritorijas labiekārtošana (aptuveni 1 ha) - veco ēku demontāža, pievadceļu un laukumu izbūve. |  |  |  |
| 8.4. | Inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  | Veikta ūdens vada izbūve un lokālās siltumapgādes sistēmas izveide. |  |  |  |
| 8.5. | Rūpniecības angāra izbūve |  |  |  |  |  |  |  | Veikta aptuveni 600 m2 rūpniecības angāra izbūve, t.sk. biroja telpas ap 20 m2. |  |  |  |
| 8.6. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. |  |  |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas

Sakārtotās teritorijas robežas

| Projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu pilsētā nav brīvu ražošanai piemērotu ēku, kā arī esošo uzņēmēju ražotņu teritorijas lielākoties ir nelielas un grūti sasniedzamas. Novada uzņēmēji norādījuši nepieciešamību pilsētā vai tās tuvumā veidot ražošanas atbalsta teritoriju, kurā tiktu izvietots ražošanas angārs, auto un produkcijas novietošanas laukumi, ka arī atsevišķa teritorija uzņēmēju ražotās produkcijas demonstrācijai. Pašvaldībai pieder zemes īpašumi degradētajā pilsētas daļā - Meliorācijas ielas A pusē, kur šādu teritoriju varētu veiksmīgi izveidot. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ražošanas telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta izstrādi. Tā kā Limbažu pilsētā trūkst ražošanas telpas kokapstrādes uzņēmumu attīstībai, plānots izbūvēt ražošanas angāru un gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu, kas būtu piemērota kokapstrādes jomas komersanta darbības nodrošināšanai. Lai nodrošinātu piekļuvi ražošanas telpām, ap tām nepieciešams izbūvēt cietā seguma laukumus un iebrauktuvi no blakus esošās ielas. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. Par ražošanas telpu un labiekārtotās teritorijas izmantošanu tiks rīkota publiska nomas tiesību izsole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ražošanas atbalsta teritorijas izveide Limbažu pilsētā Meliorācijas ielas A puses teritorijā | 4, 5 | N/a | 1 200 000,00 | 750 436,50 | 449 563,50 | 0 | 0 | Veikta aptuven 1,1 ha teritorijas labiekārtošana, radītas 11 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas EUR 449 563,50 apmērā. | 2017. | 2018. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar SIA "3radi" par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 9.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  | Veikta ražošanas teritorijas izveides tehniskā projekta izstrāde. |  |  |  |
| 9.2. | Ražošanas teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |  | Veikta 6000 m2 ražošanas teritorijas labiekārtošana - pievadceļu, stāvlaukumu izbūve. |  |  |  |
| 9.3. | Ražošanas angāra un noliktavu izbūve |  |  |  |  |  |  |  | Veikta apsildāma rūpniecības angāra 3000 m2 un 2000 m2 noliktavas izbūve, t.sk. biroja telpas. |  |  |  |
| 9.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. |  |  |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas 	Sakārtotās teritorijas robežas

| Projekta ideja: Lādezera ciema revitalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta idejas pamatojums: Limbažu novada Lādezera ciems vēsturiski attīstījies ap tajā savulaik izveidoto kolhozu. Kādreizējās kolhoza darbnīcās šobrīd savu darbību uzsākuši vairāki komersanti, kas nodarbojas ar kokapstrādi, galdniecību un pārtikas produktu pārstrādi. To attīstību kavē sliktas kvalitātes un nestspējas piebraucamais ceļš, kas teritorijā iegriežas no autoceļa V129. Pieejamības efektivitātes uzlabošanai nepieciešams veikt ceļa rekonstrukciju, to beigu posmā savienojot ar blakus esošo pašvaldības autoceļu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: projekta ietvaros paredzēts īstenot zemāk norādītās darbības, lai revitalizētu degradēto teritoriju, tādejādi radot jaunas darba vietas un piesaistot privātās investīcijas. Lai veiktu kvalitatīvus, būvniecības normatīviem atbilstošus būvdarbus, nepieciešams veikt ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. Ielas rekonstrukcijas veikšanai nepieciešams iegādāties zemes īpašumu, uz kura iela atrodas. Minētā iela nodrošina piekļuvi vairākiem teritorijā esošajiem komersantiem. Tā kā tai ir zema nestspēja un slikta virskārtas kvalitāte, komersantu attīstība tiek kavēta – tiek radīti bojājumi teritorijā esošo komersantu, to piegādātāju un klientu transportlīdzekļiem. Nepieciešams veikt ceļa pamatnes nostiprināšanu un virskārtas rekonstrukciju. Projekta īstenošanas laikā atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai nepieciešams nodrošināt būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lādezera ciema revitalizācija | 4 | N/a | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | Revitalizēta rūpnieciskā teritorija 0,15 ha platībā, radītas 3 jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu investīcijas 85 000 EUR apmērā. | 2016. | 2017. | Atbildīgais par projekta īstenošanu - Attīstības nodaļa. Uzsāktas pārrunas ar teritorijā esošajiem komersantiem par apliecinājuma parakstīšanu par ieinteresētību projekta īstenošanā, plānotajām nefinanšu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanu. |
| 10.1. | Zemes īpašuma iegāde un reģistrēšana zemesgrāmatā |  |  | 2 000,00 | 300,00 | 1 700,00 |  |  | Veikta zemes īpašuma iegāde un reģistrēšana. | 2016. | 2017. |  |
| 10.2. | Būvprojekta izstrāde |  |  | 6 010,86 | 901,63 | 5 109,23 |  |  | Veikta ceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. | 2016. | 2016. |  |
| 10.3. | Ielas rekonstrukcija |  |  | 90 146,22 | 13 521,93 | 76 624,29 |  |  | Veikta aptuveni 300 m ceļa rekonstrukcija. | 2016. | 2017. |  |
| 10.4. | Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  | 1 842,92 | 276,44 | 1 566,48 |  |  | Nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2016. | 2017. |  |

Teritorijas karte

Degradētās teritorijas robežas 	Aktivitāšu īstenošanas vietas un sakārtotās teritorijas robežas (rekonstruējamā iela)